Zapytanie ofertowe 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto 
nie przekracza 130.000,00 zł.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku

Al. Chopina 8

87 – 800 Włocławek

NIP: 8883031255

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Rozbiórka budynku     gospodarczo – magazynowego dla służb ratowniczych kąpieliska jeziora Czarne”. Budynek znajduje się pod adresem: Ostrowy Leśne 1A, 87 – 800 Włocławek, przy jeziorze Czarne.

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Opis stanu aktualnego.

Budynek przeznaczony do rozbiórki użytkowany był jako dom jednorodzinny, 
a następnie jego przeznaczenie zostało zmienione na budynek gospodarczo – magazynowy dla służb ratowniczych kąpieliska jeziora Czarne. Jest to budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej. Wymiary zewnętrzne budynku to: 10 metrów długości, 9 metrów szerokości, 3 metry wysokości. Piwnica wysoka około 1,8 metra w tym 1,3 metra w ziemi. Szczegółowy opis stanu technicznego budynku pn. „Opinia stanu technicznego budynku gospodarczo – magazynowego dla służb ratowniczych kąpieliska jeziora” stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

Oczekiwania Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy rozbiórki ww. budynku, zasypania 
i wyrównania terenu po rozbiórce piwnicy i fundamentów oraz niwelacji i uprzątnięcia terenu całej działki. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 2 do zapytania. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia operatu geodezyjnego, sporządzonego przez uprawnionego geodetę na podstawie, którego Zamawiający wykreśli budynek z ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Włocławek.

Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji odpadów z rozbiórki zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą o odpadach. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do oferty.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(jeżeli Zamawiający stawia takie warunki)

Zamawiający odstąpił od określania warunków udziału w postępowaniu.

Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna terenu w celu dokładnego zapoznania się z  zakresem robót.

- WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ BYĆ ZŁOŻONE WRAZ Z OFERTĄ
(jeżeli Zamawiający żąda takich dokumentów)

Zamawiający odstąpił od określania wykazu dokumentów jakie mają być złożone wraz z ofertą.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

30 dni od dnia zawarcia umowy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z terenem wyznaczonym do realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie wizji lokalnej, przedmiaru  robót i zakresu prac określonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zaznacza, że przedmiar i opinia stanu technicznego robót mają charakter pomocniczy.

- Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmiany wynagrodzenia z przyczyn wynikających z niedopełnienia obowiązku wymienionego w pkt. 1.

- Całkowita cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne roboty, które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punku widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonanie robót w ilościach większych, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, nie upoważnia Wykonawcy do żądania podwyższenia wynagrodzenia.

- Jeżeli Wykonawca udzieli upustu Zamawiającemu, to upust ten musi być wliczony w cenę oferty.

- Całkowita cena oferty brutto będzie ceną ryczałtową i nie będzie podlegała waloryzacji przez cały okres obowiązywania umowy.

- Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej 
i równe 5 – należy zaokrąglić w górę).

- Całkowita cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę brutto oferty, 
z uwzględnieniem podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

(wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert)

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena: 100%

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- nazwę firmy Wykonawcy;

- datę sporządzenia oferty;

- adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numery NIP i REGON;

- podpis Wykonawcy;

- nazwę zamówienia;

- cenę oferty brutto.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być dostarczona drogą mailową na formularzu załączonym do zapytania zał. nr 3.

- Termin składania ofert: 04 marca 2022 r. godz. 10.00

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia w/w zapytania w każdym momencie bez podania przyczyny.

- Termin związania z ofertą 30 dni.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY LUB WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZAWARCIA UMOWY NA OKREŚLONYCH PRZEZ SIEBIE WARUNKACH

- Sposób wynagrodzenia – ryczałtowe, niezmienne w okresie ważności umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

- Pod pojęciem zakończenia realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, należy rozumieć pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

- Przewiduje się następujące odbiory robót:

- końcowy – protokół z tego odbioru, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w treści umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia – może ono nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń, niezależnych od Wykonawcy, takich jak:

- wystąpienie okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

- wydanie zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi obowiązywania zakazu prowadzenia robót,

- wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady, temperatura), powodujących wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujące po sobie dni kalendarzowe, niekorzystnych warunków o charakterystyce i wartościach wskazanych dla poszczególnych rodzajów robót.

- Zmiany wynagrodzenia na skutek niewykonania pełnego zakresu robót (roboty zaniechane) – po sporządzeniu przez Wykonawcę i akceptacji przez Zamawiającego protokołu robót zaniechanych.

- DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji w zakresie zamówienia udziela Tomasz Jezierski – Zastępca Dyrektora OSiR we Włocławku.

Załączniki:

- Opinia techniczna stanu budynku.

- Przedmiar robót.

- Formularz oferty.

- Oświadczenie zał. do formularza oferty.